- С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь

- Н Е В Ь Я Н С К

624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 34,корпус А, офис 104

Тел./факс  +7 (34356)  2-26-85 E-mail SIA@MTEX.RU ;

ИНН/КПП 66210011221/662101001

Информация по  дому № 30, по ул. Ленина,

в г. Невьянске.

Исх.  _48-02 от _22.07.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультидом Сервис» сообщает:

С 1января 2007 года по 31 декабря  2012 года собственниками жилого дома № 30, по ул. Ленина:

оплачено капитального ремонта -  346 196,60 руб.

оплачено услуг по содержанию и ремонту жилья   -  2 363 967,17  руб.

оплачено льгот          –   99 836,21 руб.

---------------------------------------------------------------------------

всего доходов   -     2 809 999,98  рублей

Управляющая организация произвела следующие ремонтные работы на средства собранные с населения:

| год | Содержание работ | затраты.руб |
| --- | --- | --- |
| 2007 | замена узла управления | 32136 |
|  | замена стояков ХВС | 20624 |
|  | ремонт системы канализации | 10496 |
|  | частичный ремонт кровли (30кв.м.) | 14496 |
|  | восстановление освещения в подвале | 5200 |
|  | замена врезок стояков отопления | 53638 |
|  |  | 136590 |
| 2008 | замена розлива отопления-50% | 155929 |
|  | замена стояков отопления(кв.68.50.4-12.21.93) | 88950 |
|  | установка ограждений во дворе | 16400 |
|  |  | 261279 |
|  | ремонт козырьков над подъездами | 26328 |
|  | установка п/у Т/Э общедомовых | 92569 |
|  |  | 118897 |
| 2010 | ремонт подъездов | 139820 |
|  | установка общедомового эл. Счетчика | 15370 |
|  | замена стояков отопления(кв.31-45.82-94.64) | 43190 |
|  | восстановлени отпления в подъездах | 40250 |
|  |  | 238630 |
| 2011 | ремонт мягкой кровли(кв.13.16.73.75.95) | 158722 |
|  | ремонт канализации | 10496 |
|  |  | 169218 |
| 2012 | замена стояков ХВС (кв.2-14.3-15) | 24856 |
|  | ремонт мягкой кровли(кв.28.29.30.45.75) | 144393 |
|  | ремонт системы канализации | 73180 |
|  | ревизия приборов учета Т/Э | 4000 |
|  | установка скамеек и урн | 20840 |
|  |  | 267269 |
|  | Всего: | 1191883 |

Всего произведено ремонтных работ на сумму:    1 191 883,00 рублей.

Управляющая организация произвела следующие работы по содержанию жилья на средства собранные с населения:

- вывоз твердых бытовых отходов: 176 чел. *1,27 м3*112,82 руб./м3/12 * 13 мес. + 176чел. *1,27 м3*146,52 руб./м3/12 * 11 мес. +176 чел. *1,27 м3*155,89 руб./м3/12 * 12 мес. +176чел. *1,27 м3*176,45 руб./м3/12 * 3 мес.  +176чел. *1,27 м3*175,58 руб./м3/12* 9 мес.  +176чел. *2,0 м3*182,29 руб./м3/12 * 18 мес. +176 чел. *2,0 м3*204,92 руб./м3/12 * 6 мес.   =  263 792,32 рублей.

- аварийно-ремонтное обслуживание: 3896,4* 0,82 руб./м2 * 24 месяца +3896,4* 1,00 руб./м2 * 24 месяца +3896,4* 1,26 руб./м2 * 24 месяца = 287 982,92 рублей.

- обслуживание газопроводов: 3896,4* 0,07руб./м2* 24 месяца + 3896,4* 0,08руб./м2* 24 месяца +3896,4* 0,09руб./м2* 18 месяца  + 3896,4* 0,13руб./м2* 6 месяца = 23 378,38 рублей.

- освещение лестничных клеток 2,17кВт. * 2700*2,5года *1,51руб. = 22 117,72 рублей.

- управление: 0,87 руб./м2 * 3896,45*24 мес. +0,94 руб./м2 * 3896,4*24 мес. +1,16 руб./м2 * 3896,4*24 мес.  = 277 735,39 рублей,

- оплата работ обслуживающей организации: 9376,44 руб./мес. * 24 + 12400,35 руб./мес.*24 + 16399,46 руб./мес.*24 =916 230,00 рублей, (оплата  работ    слесарей-сантехников, электриков, дворников и общеэксплуатационные расходы).

- Расчетный центр: 90,00 руб./л.сч.* 44,00*18 мес. + 90 л/сч. *35,00 руб. х  12 мес. + 52008,95 (3% от 1733631,84) = 161 088,95 рублей,

- Рентабельность 5% составит  133 809,52 рублей.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

всего расходов по содержанию жилья: 2 086 135,20  рублей.

Всего израсходовано средств по содержанию и ремонту вышеуказанного дома:

1 191 883,00 +2 086 135,20  =3 278 018,20  рублей.

Перерасход средств по ремонту и содержанию жилья составил:

2 809 999,98  - 3 278 018,20  =(-) 468 018,22 рублей.

На 01 января   2013 года общая задолженность жильцов вышеуказанного дома по жилищно-коммунальным услугам составляет   307 640,84  рублей.

Ген. директор ООО «МДС»:            		И.С.Долгоруков

Исполнитель

Н.М.Попова

2-10-68